|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | герб |  |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОД ЧАДАН**

**ДЗУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

**668110, РФ, РТ, г. Чадан, ул. Ленина, д.50, тел. 21-3-42, факс 21-3-48, ИНН 1709001895, КПП 170901001**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«29 » сентября 2017 г. № 503а

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» на территории городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна**

В целях повышения эффективности механизма организации проектного управления на территории городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, администрация городского поселения город Чадан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна».

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» согласно приложению № 1.

3. Утвердить паспорт муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» согласно приложению № 2.

4. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна <http://dzun.tuva.ru>, http://chadaana.ru.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя администрации по экономике Чулдум С.Т.

**Председатель администрации**

**городского поселеня город Чадан**

**Дзун-Хемчикского кожууна Монгуш Ч.А.**

Исп. Сат Б.С.

Тел:21-342

Приложение №1 к постановлению администрации

гпг. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна РТ

от «29» сентября 2017 г. № 503а

**Состав рабочей группы по формированию портфеля проектов для реализации:**

1. Монгуш Чойган Анатольевич - председатель администрации, председатель комиссии;
2. Чулдум Сурун-оол Тулушович - заместитель председателя по экономике, заместитель председателя комиссии;
3. Сат Айланмаа Белековна - заместитель председателя по социальной политике, заместитель председателя комиссии;
4. Кызыл-оол Людмила Анатольевна- начальник общего отдела;
5. Умба Алтынай Павловна – ведущий специалист по управлению муниципальным имуществам ;
6. Сат Буян Сат-оолович - специалист по жизнеобеспечению;
7. Серен Салбак Михайловна – специалист по доходам и налоговым сборам;
8. Монгуш Чойган Сергеевич – специалист по благоустройству;
9. Монгуш Азиана Артис-ооловна – секретарь;
10. Монгуш Айырана Николаевна – экономист централизованной бухгалтерии;
11. Ондар Сержи Чылбар-ооловна – заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии;

Приложение №2 к постановлению

Администрации гпг. Чадан

Дзун-Хемчикского кожууна РТ

от «29» сентября 2017 г. № 503а

**П А С П О Р Т**

**Государственной (муниципальной) программы**

**«Формирование современной городской среды городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2018-2022»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | **«Формирование современной городской среды на 2018-2022»** | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | | | | | | | |
| Участники Программы | Администрация городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва | | | | | | | |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | | **«Формирование современной городской среды на 2017 год в ГПГ Чадан»** | | | | | | |
| Цели Программы | | Повышение уровня благоустройства в городском поселении город Чадан Дзун-Хемчикском кожууне | | | | | | |
| Задачи Программы | | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых, общественных территорий городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна.  2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в  реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна | | | | | | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | | 1. 1. Доля благоустроенных территорий общего   пользованиями населения от общего количества таких территорий;   1. 2.Количество установленных уличных осветительных приборов на территориях общего пользования населения; 2. 3.Доля благоустроенных дворовых территорий   От общего количества дворовых территорий;   1. 4.Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов; 2. 5.Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями; 6. Количество благоустроенных дворовых территорий; 3. 6.Количество многоквартирных домов, в благоустройстве которых приняли участие заинтересованные граждане. | | | | | | |
| Срок реализации Программы | | Программа реализуется в один этап: 2018 - 2022 годы | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | | Годы  реализации | Всего  Тыс.руб. | Местный бюджет | | Внебюджетные средства | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет |
| 2018-2022 | 26667,15 | 1166,75 | 1000,0 | | 1166,75 | 23333,65 |
|  | |  | | | | | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | | Конечным результатом реализации муниципальной программы является  - создание условий для работы и отдыха жителей города;  - улучшение состояния территорий города.  - привитие жителям города любви и уважения к своему городу, к соблюдению  чистоты и порядка на территории муниципального образования ;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для  проживания жителей города;  - совершенствование эстетического состояния территории;  - увеличение площади пешеходных дорожек;  - создание и увеличение зелёных зон для отдыха жителей и гостей города;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений  - увеличение площади цветочного оформления;  - создание инфраструктуры для занятия спортом; | | | | | | |

**1. Обоснование проблемы, анализ её исходного состояния**

Природно-климатические условия города, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры города.

В настоящее время население городского поселения город Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва составляет 11079 чел. проживающие на территории города.

Общее количество дворовых территорий в городе Чадан составляет 4, которые требуют приведение их в соответствие по правилам благоустройства дворовых территорий.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности требуется работа по следующим направлениям:

1) по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий, где предусматривается участие жителей (субботники), в том числе:

* установка скамеек- 50шт;
* установка урн- 50 шт;
* устройство освещения (фонарные столбы 300 шт., светильники светодиодные 80 кВт - 300 шт., электропровод;
* асфальтирование придомовых участков ;

**по дополнительному перечню работ** по благоустройству дворовых территорий:

* озеленение придомовых территорий;
* устройство детских площадок;
* устройство спортивных площадок;
* установка скамеек со спинками и подлокотниками для инвалидов и маломобильных групп граждан;
* устройство пандусов на придомовых территориях для инвалидов и маломобильных групп граждан.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству

дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.измерение | Тариф за единицу измерения (рублей) |
| 1 | Изготовление скамеек  C:\Users\User\Desktop\скамейка.jpg | Шт | 4000 |
| 2 | Изготовление урн  C:\Users\User\Desktop\урна.jpg | Шт | 3000 |
| 3 | Изготовление дворовых фонарей  C:\Users\User\Desktop\фонарнь.png | Шт | 5000 |
| 4 | Приобретение декоративных деревьев  C:\Users\User\Desktop\дерево.jpg | шт | 350 |
| 5 | Установка урн | шт | 700 |
| 6 | Установка столбов для освещений | шт | 2000 |
| 7 | Установка скамеек, лавочек | шт | 600 |
| 8 | Устройство асфальтового покрытия | кв.м. | 1500 |
| 9 | Озеленение дворовых территорий деревьями | шт | 250 |

2) по дополнительному перечню работ, где предусматривается участие

жителей – выбор проекта и софинансирование (трудовое или финансовое), по результатам решения собственников помещений, в том числе:

- озеленение дворовых территорий;

- размещение игровых комплексов для детей и подростков разных

возрастных групп;

- спортивных площадок;

- шахматных беседок, также мест для отдыха взрослых.

Финансовое или трудовое участие граждан в организации и в выполнении

мероприятий по благоустройству дворовых территорий не практикуется, но при этом население города принимает активное участие в месячниках по санитарной очистке территорий города.

Работы по благоустройству города не приобрели

пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в

плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени нет ни одной придомовой территории отвечающей требованиям правил благоустройства:

во многих дворах на территории города отсутствуют детские игровые площадки или находятся в

аварийном состоянии и требуют демонтажа, спортивные площадки, отсутствует озеленение, отсутствуют зоны отдыха, освещение.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной из главных проблем обращения с отходами.

В настоящее время уличное и дворовое освещение составляет 15 % от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное

финансирование. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных

территорий организации, расположенные на территории города.

При строительстве города в 60-е года высажены быстро растущие породы

деревьев, такие как тополь. В течение последних пятидесяти лет эти деревья

сильно разрослись. До настоящего момента работы на этих деревьях

проводятся не в полном объеме. Поэтому деревья находятся в состоянии угрожающем жизни людей (кроны деревьев усохли, во время порывов ветра сухие ветви падают с большой высоты).

Так же на территории города существует общественная зона –сквер, общей

площадью 11600 кв.м. Данная общественная территория в 2017 году включен в программу «Формирование современной городской среды». На территории выполнены мероприятия направленные на благоустройство.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния города, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**2. Основные цели, задачи и этапы реализации программы**

Данная программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории городского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения, эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания ;

- активизации работ по благоустройству дворовых территории, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц города;

- развитие и поддержка инициатив жителей города по благоустройству и

санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства города;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в городе и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки;

- вовлечение жителей города в систему экологического образования через

развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых

методов обращения с отходами.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве придомовых территорий города. Анализ проведен по трем

показателям, по результатам, исследования которых сформулированы цели,

задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие

между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства.

***Озеленение***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей города , учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом города. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов.

Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

***Дворовое освещение***

Качественное освещение современного города – необходимое условие его

жизнедеятельности.

Состояние наружного освещения дворов городского округа требует значительного улучшения в связи с тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория

города.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося

освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах городского поселении придомовых территорий.

***Благоустройство в жилых кварталах***

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха, спортивные площадки. В сложившемся положении необходимо развивать комплексное благоустройство города в связи с отсутствием зон отдыха, детских и спортивных площадок, отвечающих требованиям безопасности.

**3. Система программных мероприятий**

Основой программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

Мероприятия по совершенствованию систем освещения дворов на территории города.

Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности города с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения создаст для населения и автотранспорта безопасную среду обитания, позволит поддержать его в удовлетворительном состоянии, обеспечит здоровые условия отдыха и жизни жителей города.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Тип показателя | Базовые значение % | Период, год |
| 2017 |
| Количество освещенных дворов, улиц (%) | основной | 2,5 | 19 |

Мероприятия по асфальтированию дворовых территорий города Чадан.В создании уюта немалую роль играет качественное асфальтирование дворовых территорий и проездов. В городе большинство дворовых проездов не имеют асфальтовое покрытия. Также требуется асфальтирование тротуаров.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Тип показателя | Базовое значение % | Период, год |
| 2017 |
| Количество асфальтированных дворов (%) | основной | 5,3 | 9 |

Мероприятия по озеленению территорий города Чадан.

Предусматривается работы по озеленению улиц, прилегающих территорий домов (посадка деревьев, кустарников, газонов, клумб). Особое внимание уделяется восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Тип показателя | Базовое значение  % | Период, год |
| 2017 |
| Увеличение количества высаженных деревьев (%) | основной | 13 | 15 |

***Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории***

***города, благоустройству мест несанкционированного размещения твердых бытовых отходов г. Чадан***

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов во дворах. Оборудование и восстановление контейнерных площадок.

***Приобретение и содержание детских и спортивных площадок и благоустройство придомовых территорий.***

Особого внимания требуют детские и спортивные площадки, их отсутствие и аварийное состояние. Дворовые пространства жилых домов необходимо обустраивать детскими и спортивно-оздоровительными площадками. Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Тип показателя | Базовое значение  % | Период, год |
| 2017 |
| Количество придомовых территорий соответствующих стандартам благоустройства | Основной | 0 | - |

**4. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование мероприятий, предусмотренных разделом 4, при наличии разработанных и принятых программ благоустройства города , а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству города.

Планируемые мероприятия и перечень дворовых территорий и мест общего пользования подлежащих благоустройству, будут отобраны по результатам общественных обсуждений, с участием граждан и общественных советов.

В соответствии с объемом фактически выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа выполнения программы может осуществляться корректировка проектов и ожидаемых результатов их реализации.

**5 Трудовые ресурсы**

Одной из проблем благоустройства города является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Для выполнения мероприятий по минимальному перечню работ по

благоустройству дворовых территорий будут привлекаться жители многоквартирных домов и волонтеры из числа школьников и студентов учебных заведения города.

Выполнение, жителями города, данных мероприятий призвано повысить культуру поведения, привить бережное отношение к элементам благоустройства.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется администрацией городского поселения г.Чадан.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором - министерство строительства и ЖКХ РТ, Государственный заказчик содействует своевременному и полному обеспечению мероприятий финансовыми ресурсами в объемах, утвержденных в законе о республиканском бюджете Республики Тыва на текущий год.

Также в пределах своей компетенции вправе перераспределять финансовые ресурсы между ее разделами и программными мероприятиями в объемах, выделенных на нее средств и в соответствии с определенными

приоритетами с последующим внесением изменений в настоящую Программу и закон о республиканском бюджете Республики Тыва.

Исполнители программных мероприятий представляют государственному заказчику ежемесячный, полугодовой , годовой отчеты о ходе выполнения работ.

Государственный заказчик представляет в Министерство экономики Республики Тыва ежеквартальный, полугодовой и годовой отчеты о ходе выполнения работ.

**7. Оценка эффективности от реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня благоустройства городского поселения улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности города.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на

территории города.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство города и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь

отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения,

наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения городского поселения к работам

по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройства и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности городского поселения (обеспеченность городского округа сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для

проживания жителей городского поселения город Чадан;

- совершенствование эстетического состояния территории городского поселения город Чадан;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в городском поселении город Чадан;

- создание зелёных зон для отдыха;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

.

- увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

к Программе «Формирование

современной городской среды

в Дзун-Хемчикского кожууна на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес местонахождения дворовой территории | Площадь  кв.м | Численность населения в МКД чел. | Срок реализации |
|  | Ул Победы 80,82,84 ул. Комарова 17 | 4922 |  | 2017 |
|  | Ул Лихачева 3 | 4758 |  | 2017 |

**Адресный перечень общественных территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь  кв.м | Вид территории | Срок реализации |
|  | Адрес Чадаана | 100 | Место встречи гостей города | 2019 |
|  | Детская игровая площадка ул. Комсомолькая | 600 | Игровая площадка | 2019 |
|  | Детская игровая площадка ул. 60 лет Октября | 600 | Игровая площадка | 2019 |
|  | Спортивная площадка ул. 60 лет Октября | 2500 | Зона временного отдыха | 2019 |
|  | Спортивная площадка ул. Сергея Шойгу | 400 | Зона временного отдыха | 2019 |
|  | Стадион ул. Набережная | 7062 | Зона временного отдыха | 2019 |
|  | Центральная площадь ул. Ленина | 3000 | Площадь | 2019 |
|  | Парк ул. Ленина 50а | 11600 | Место отдыха | 2019 |
|  | Остановка ул. Победа | 50 | Автобусная остановка | 2019 |
|  | Водоколонка скважина ул. Лихачева | 18 | Объект жинеобеспечения | 2021 |
|  | Водоколонка ул. Чургуй-оола | 20 | Объект жинеобеспечения | 2021 |
|  | Колодец шахтный ул. Ленина | 6 | Объект жинеобеспечения | 2021 |
|  | Колодец шахтный ул. Чурмет-Дажы | 6 | Объект жинеобеспечения | 2021 |
|  | Водоколонка шахтный ул. Чурмет-Дажы | 6 | Объект жинеобеспечения | 2021 |
|  | Водоколонка ул. Сельская | 6 | Объект жинеобеспечения | 2021 |
|  | Колодец шахтный ул. Победа | 6 | Объект жинеобеспечения | 2021 |
|  | Водоколонка ул. Шахтерская | 20 | Объект жинеобеспечения | 2022 |
|  | Водоколонка скважина ул. Сарыглар Часкал | 20 | Объект жинеобеспечения | 2022 |
|  | Водоколонка скважина ул. Нефтебаза | 9 | Объект жинеобеспечения | 2022 |
|  | Общественный туалет ул. Кирова | 350 | Объект жинеобеспечения | 2017 |
|  | Водоколонка ул. Интернациональная 13б | 18 | Объект жинеобеспечения | 2022 |
|  | Остановка ул. Ленина 74 | 50 | Автобусная остановка | 2019 |
|  | Остановка ул. Ленина 50 | 50 | Автобусная остановка | 2019 |
|  | Остановка ул. Ленина 36 | 50 | Автобусная остановка | 2019 |