**Реализация национальных и губернаторских проектов на территории Дзун-Хемчикского кожууна по состоянию на 29 сентября 2021 года.**

**Национальные проекты**

1. **В рамках национального проекта «Образование»** в 2021 году запланированы капитальные ремонты спортивных залов в Элдиг-Хем, Ийме.

**Подрядчик:** Муниципальный контракт №0312300023721000001 заключен между МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская школа-интернат и ИП Хертек Адыгжы Олегович

**Сумма:** 1761707,79 р.

Капитальный ремонт спортивного зала с.Элдиг-Хем завершен. Готовность 100%.

**Подрядчик:** Муниципальный контракт №0312300023921000002 заключен между МБОУ Ийменская СОШ и ИП Килик Кудер Сергеевич

**Сумма:** 1588991,34 р.

Капитальный ремонт спортивного зала с. Ийме завершен. Готовность 100%.

1. **В рамках национального проекта «Образование»** в 2021 году запланировано обустройство спортивных площадок на территории школ в Элдиг-Хем, Ийме.

Управлением образования администрации Дзун-Хемчикского кожууна размещены торги на сайте госзакупок по установке спортивных площадок МБОУ Ийменская СОШ и МБООУ СТД НДЛ Элдиг-Хемская школа-интернат. Подрядчик: ООО «Хулер» с. Элдиг-Хем, ИП Килик К.С с. Ийме.

ООО «Хулер» обустройство спортивной площадки завершено. Готовность 100%.

ИП Килик обустройство спортивной площадки завершено 100%. Готовность 100%.

**3. Детский сад на 60 мест** на территории гпг Чадан (вся землеустроительная документация со стороны администрации Дзун-Хемикского кожууна проделана, земельный участок сформирован (поставлен на государственный кадастровый учет с кадастровым номером 17:03:0601162:440, с общей площадью 8021 кв.м., расположенный по адресу: Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район, г. Чадан, ул. Алдан-Маадырская, земельный участок №23), заключен договор на сумму 980,0 тыс. рублей на инженерно-изыскательные работы и на разработку ПСД.

Для разработки проектно-сметной документации для строительства детского сада заключен договор с ООО «Модуль» в лице директора Князьковой Н.Н. от 09.03.2021 г. Стоимость работ по договору составляет 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей. В качестве аванса 02 апреля 2021 г. перечислены финансовые средства в размере 114 тыс.рублей. 16.06.2021г. перечислены финансовые средства в размере 190 тыс. рублей. ПСД сдан на проверку в Государственную экспертизу.

По инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим, инженерно-экологическим изыскательным работам для подготовки проектной документации заключен договор с ООО «Надир» в лице генерального директора Цитцер Виктора Викторовича на общую сумму 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Отчеты инженерно-геологических и инженерно-геодезических изыскательных работ готовы и получены. ООО «Надир» ждут отчеты по лабораторно-инструментальным исследованиям от ФБУЗ  "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва". Инженерно-экологические изыскания будут сданы после получения справок от ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва". 16.04.2021 г. в ООО «Надир» перечислены финансовые средства в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

13 мая технические условия от Тывасвязьинформ получены и отправлено в ООО «Модуль».

14 мая технические условия от АО «Тываэнерго» получены и отправлено в ООО «Модуль».

По выносу сети электроснабжения из участка строительства детского сада заключен договор № 640-433/1  от 26.05.2021 г. с ООО «Модуль» и включен в ПСД как отдельное дополнительное мероприятие.

В настоящее время ждем проектно-сметную документацию.

Над уборкой мусора на территории, предназначенной для строительства детского ясли-сада, работает ООО «Хулер».

20.07.2021г. заново объявлен аукцион. По состоянию на 25.08.2021г. в результате внеплановой проверки определен победитель – ООО «Атриум». В настоящее время подписан ГК.

**4. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение»** в 2021 году строится 2 ФАПа в с. Хондергей, с. Чыргакы, 1 Врачебная амбулатория в с. Чыраа-Бажы. Земельные участки подготовлены и поставлены на кадастровый учет по адресам в с. Хондергей, ул. Ленина, д. 44А, кадастровый номер:17:03:1001018:276, с. Чыргакы, ул. Ленина, д. 40А, кадастровый номер:17:03:1101001:309, с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, д. 50, кадастровый номер:17:03:0801021:443.

**Подрядчики**: ООО «Атлант» с. Чыргакы и Хондергей.

Сумма контракта с. Чыргакы : 9034743,37 руб.

с. Хондергей: 9551500,0 руб.

Со стороны администраций спс заключены договора для бурение скважины (Чыраа-Бажы-на сумму 70000 рублей, Чыргакы - на сумму 70000 рублей, Хондергей - на сумму 70000 рублей).

Пробурены скважины в с.Чыраа-Бажы, Чыргакы, Хондергей. Технические условия для присоединения к электрическим сетям получены.

**Подрядчики**: ООО «Бодарал» с. Чыраа-Бажы

Сумма контракта с. Чыраа-Бажы: 9551500,0 рублей. Подрядчиком ведутся нулевые работы, заливка фундамента, подготовка основания.

**5.**  В **рамках национального проекта «Жилье и городская среда» запланировано благоустройство общественной территории сквера с. Теве-Хая. земельный участок сформирован** «Благоустройство сквера», земельный участок оформлен и поставлен на государственный кадастровый учет, кадастровый номер 17:03:0301002, Проектно-сметная документация разработана, имеется.

**Подрядчик: данного проекта является ИП Тулуш Орлан Эрес-оолович**

**Сумма контракта:** 872271,70 рублей

По состоянию на 29.09.2021г. благоустройство сквера завершено, готовность 100%. Кассовое освоение 100%.

**7. «Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года»**

**На установку и благоустройство детских игровых площадок:**

*-* с. Бажын-Алаак - сформирован земельный участок, расположенный по адресу: с. Бажын-Алаак, ул. Амаа Монгуш, д.30А, кадастровый номер 17:03:0701015:405, с общей площадью 2423 кв.м., с видом разрешенного использования – площадки для занятий спортом, для размещения объектов физической культуры и спорта;

- с.Чыраа-Бажы - сформирован земельный участок, расположенный по адресу: с. Чыраа-Бажы, ул. Ленина, д. 53 «а», кадастровый номер 17:03:0801021:432, с общей площадью 2025 кв.м., с видом разрешенного использования – спорт, зона отдыха

Создание спортивных игровых площадок планируется по типовому проекту, реализуемого в 2020 году. В настоящее время торги объявлены, определены подрядчики «ООО Гамбит», ООО «Светоч».

В настоящее время подрядчиком «ООО Гамбит» доставлены МАФы в полном объеме. Подрядчиком ООО «Светоч» доставлены опоры для освещения, светодиодные лампы в полном объеме.

Администрацией сельского поселения с.Чыраа-Бажы работы завершены, готовность 100%. Администрацией с.Бажын-Алаак продолжаются работы по благоустройству, основание под спортивную площадку подготовлено, установлены ограждения, остались работы по подготовке основания под детскую площадку, установке опор, укладке резинового покрытия.

**Строительство Служебного жилья:**

*-* Земельные участки под строительство жилья выделены из категории земель – земли населенных пунктов, расположены по адресу: г. Чадан, ул. Советская, д. 6А/1, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства, площадью 1600 кв.м, подрядчик определен ООО «Сириус». Ход работы: пробурена скважина, возведен и залит фундамент дома, возведены 4 стены, стропила, кровля. Завершены внутренние работы (монтаж потолка и пола), установлены окна и двери, смонтирована отопительная система. Завершены сантехнические и отделочные работы. Заявка на получение разрешения на технологическое присоединение к электрическим сетям подана в АО «Тываэнерго». Технические условия получены подрядчиком. Жилой дом подключен к электрическим сетям, введен на учет. Заселен учитель русского языка и литературы Монгуш Юлия Ивановна.

Техническая готовность данного объекта 100%, кассовое освоение 100% при сумме контракта 1602478,75 рублей.

- Земельные участки под строительство жилья выделены из категории земель – земли населенных пунктов, расположены по адресу: с. Чыраа-Бажы, ул. Титова 1 А, 1000 кв.м, подрядчик определен ИП Балчыырак, в настоящее время выполнены работы: пробурена скважина, залит и возведен фундамент дома, возведены 4 стены, стропила, кровля. Завершены внутренние работы, установлены окна и двери, смонтирована отопительная система, сантехника. Завершены отделочные работы.

Заявка на получение разрешения на технологическое присоединение к электрическим сетям была подана 10.06.2021г. Жилой дом подключен к электрическим сетям, введен на учет. Техническая готовность данного объекта 100%. В жилой дом заселен ветеринарный врач Соян Сай-Суу Мокурешовна.

Кассовое освоение 100%, при сумме контракта 1506093,75 рублей.

**Реализация губернаторских проектов**

В рамках реализации **губернаторского проекта «Гнездо орлят»** (Эзирлернин уязы) заключено Соглашение между Министерством спорта Республики Тыва с Администрацией Дзун-Хемчикского кожууна. Планируется строительство губернаторского проекта «Гнездо орлят» в с. Шеми, земельный участок оформлен. Заложено 350,0 тыс. рублей в муниципальном бюджете. Также началось строительство «Гнездо орлят» в с.Хондергей.

Строительство малого спортивного зала «Гнездо орлят» в с. Шеми сделаны работы: фундамент залит, стены возведены до 10 пояса, поставлены опоры для пола, на половину застелен пол.

Строительство малого спортивного зала «Гнездо орлят» в с. Хондергей идет на стадии заливки фундамента, сделан котлован для заливки фундамента.

**Информация**

**о ходе реализации Губернаторского проекта «Новая жизнь**

**(Чаа Сорук) на территории Дзун-Хемчикского кожууна на 02.09.2021 год**

По реализации Губернаторского проекта «Новая жизнь (Чаа Сорук) на территории Дзун-Хемчикского кожууна на 2021 год отобраны 9 участников из 9 сумонов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ф.И.О. участника** | **Наименование сельского поселения** |
| 1. | Монгуш Байлак Барчын-оолович | с. Шеми |
| 2. | Монгуш Алаш Николаевич | с. Ийме |
| 3. | Монгуш Владислав Сергеевич | с. Теве-Хая |
| 4. | Куулар Айдыс Кошкар-оолович | с. Баян-Тала |
| 5. | Ондар Чылгычы Владимирович | с. Хайыракан |
| 6. | Саая Сагаан Константинович | с. Бажын-Алаак |
| 7. | Сат Мерген Анатольевич | с. Хондергей |
| 8. | Кара-Сал Херел Никитьевич | с. Чыраа-Бажы |
| 9 | Куулар Ангыр Орланович | с. Элдиг-Хем |

Всем участникам проекта выделены земельные участки для строительства животноводческой стоянки. Все земельные участки для участников проекта представлены в аренду и закреплены за администрациями сельских поселений кожууна.

***Поставка скота.***

Планируется провести ветеринарное исследование 1600 голов мелкого рогатого скота и 20 голов крупного рогатого скота которые будут приобретены из следующих хозяйств:

- 800 голов с ГУП «Моген-Бурен» Монгун-Тайгинского кожууна;

- 200 голов с СПК «Алаак» Сут-Хольского кожууна

- 200 голов с ИП Главы КФХ Ондар Кан-оол Борисовича Дзун-Хемчикского кожууна.

-200 голов с СПК «Даг-Ужу» Дзун-Хемчикского кожууна

-200 голов с главы ЛПХ Ондар Анатолий Опай-ооловича Дзун-Хемчикского кожууна.

-20 голов КРС поставщик ЛПХ Монгуш Чечен Бапай-ооловна Дзун-Хемчикского кожууна.

9 участниками проекта открыты специальные расчетные счета в Тувинском региональном филиале АО «Россельхозбанк».

По состоянию на 29 сентября 2021 г. ход строительства животноводческих стоянок:

- с. Хайыракан – кошара для содержания МРС построена на 100%; жилой дом: готовность на 100%;

- с. Чыраа-Бажы - построена коробка жилого дома, готовность на 100%, кошара - построена коробка, готовность на 100%;

- с. Ийме – построена полностью зимняя кошара, жилой дом построен на 100%;

- с. Баян-Тала – зимняя кошара построена на 100%, жилой дом построен на 100%;

- с. Бажын-Алаак – построена полностью зимняя кошара, жилой дом построен на 100%;

- с. Хондергей – построена полностью зимняя кошара, жилой дом готовность 100%;

- с. Теве-Хая – зимняя кошара построена на 100%, жилой дом построен на 100%;

- с. Шеми - построена зимняя кошара на 100%, жилой дом построен на 100%.

- с. Элдиг-Хем - жилой дом готов на 100%, коровник на 100%.

**По губернаторскому проекту «КЫШТАГ»**

Участвуют 10 участников. Земельные участки сформированы.

Ход строительства жилых домов и кошар для разведения мелкого рогатого скота во всех 10 сумонах:

1. Чыраа-Бажы - ход строительства, кошара для содержания МРС построен на 100%, жилой дом построено на 100% (залито фундамент дома, возведены 4 стены дома, дошита кровля, пол, стропила, крыша, внутренние отделочные работы завершены);

2. Чыргакы - ход строительства: кошара для содержания МРС построен на 100%, жилой дом построен на 100% (залит фундамент дома, построена коробка);

3. Шеми - ход строительства, кошара для содержания МРС построен на 100%, жилой дом построен на 100% (залито фундамент дома, возведены 4 стены дома, дошита кровля, пол, стропила, крыша, внутренние отделочные работы завершены);

4. Хайыракан - ход строительства: кошара для содержания МРС построен на 100%, жилой дом построено на 100% (залит фундамент дома, возведены 4 стены дома, дошита кровля, пол, стропила, крыша, внутренние отделочные работы завершены);

5. Хондергей - ход строительства: кошара для содержания МРС построен на 100%, жилой дом построен на 100% (залит фундамент дома, перевезена древесина, приступают к строительству коробки дома);

6. Теве-Хая - ход строительства, кошара для содержания МРС построен на 100%, жилой дом построен на 100% (залит фундамент дома, возведены 4 стены дома, дошита кровля, пол, стропила, кровля);

7. Ийме - ход строительства, кошара для содержания МРС построен на 100%, жилой дом построен на 100% (залит фундамент дома, возведены 4 стены дома, дошита кровля, пол, стропила, крыша, внутренние отделочные работы завершены);

8. Баян-Тала - ход строительства: кошара для содержания МРС построен на 100%, жилой дом построен на 100%.

9. Бажын-Алаак - ход строительства: кошара для содержания МРС построен на 95%, жилой дом построен на 100%.

10. Хорум-Даг - ход строительства, кошара для содержания МРС построен на 100%, жилой дом построено на 100% (залит фундамент дома, возведены 4 стены дома, дошита кровля, пол, стропила);

По финансированию. Открыты расчетные счета в Россельхозбанке, соглашение между участниками проекта с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ заключено.

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации проекта «Социальный картофель»**

**в Дзун-Хемчикском кожууне**

Во исполнение Постановления Правительства Республики Тыва от 19.03.2018 года №105 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации социального проекта «Социальный картофель», а также приказа Министерства труда и социальной политики Республики Тыва от 18.03.2019года № 162 «О плане мероприятий по реализации социального проекта «Социальный картофель».

Основными целями проекта являются реализация трудового потенциала семей, повышение уровня социальной ответственности граждан, самообеспечение семей продуктами питания собственного производства, самозанятость членов семьи и создание и расширение подсобного хозяйства и все это способствует выводу членов семей из трудной жизненной ситуации.

Для реализации мер по обеспечению малоимущих семей семенами картофеля составлен и утвержден список получателей социальной помощи и по распределению получили по линии Министерства труда и социальной политики РТ за 2021 года всего **74 семей** (в них детей - 183), в количестве **2650 кг** семян картофеля на сумму **63600 руб** и набор овощных культур на сумму **13320 руб**.

Семьи, в социально-опасном положении –6;

* Многодетные семьи – 32;
* Дети - сироты –2;
* На учете фтизиатра ГБУЗ РТ «Дзун-Хемчикская ЦКБ» -0;
* Малообеспеченные -34.

В разрезе сельских поселений, семьи которые получили семена овощных культур:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **25 кг (42чел)** | **50 кг (32чел)** |
| 1 | г Чадан | 11 | 4 |
| 2 | с.Элдиг-Хем | 3 | 2 |
| 3 | с.Хайыракан | 5 | 4 |
| 4 | с.Хорум-Даг | 5 | 4 |
| 5 | с.Теве-Хая | 3 | 4 |
| 6 | с.Баян-Тала | 5 | 4 |
| 7 | с. Ийме | 5 | 4 |
| 8 | с. Шеми | 5 | 6 |
| **Итого:** | | **42** | **32** |

Также выделено 25кг-1т50кг 50кг-1т600кг семена картофеля малоимущим семьям.

Общий объем финансирования проекта из республиканского бюджета составляет 1 млн.рублей за счет государственной программы Республики Тыва «Труд и занятость» на 2017-2019 годы», государственная программа Республики Тыва «Социальная защита семьи и детей на 2017-2021 годы».

В соответствии плана реализации Постановления Правительства РТ от 19 марта 2018 года №105 «Об оказании социальной помощи на основе социального контракта в рамках реализации проекта «Социальный картофель» организована работа по выделению земельных участков для посадки картофеля, проведены разъяснительные и обучающие работы среди населения, заключены социальные контракты с участниками проекта.

Показателем результативности является получение гарантированного урожая картофеля с расчетом с 25 кг семенного картофеля 100 кг урожая и обязательная передача не менее 25 кг в семенной фонд картофеля непосредственно после сбора урожая. При сборе урожая менее 100кг по независящим от заявителя причинам, он освобождается от данной передачи.

**Губернаторский проект «Социальный уголь»**

Всего получателей в 2021 году 345 многодетных семей. Поставщик ООО «Аас-кежик», перевозчик Монгуш Н-Д.С-Д. Начата отгрузка угля получателям.

**Информация**

**о ходе реализации программы «Социальный контракт» по направлению на преодоление трудной жизненной ситуации в Дзун-Хемчикском кожууне**

Во исполнение Постановления Правительства РТ от 26 февраля 2021 г. № 90 «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, в целях которого предоставляется субсидия из федерального бюджета», всего по кожууну участвуют 30 семей.

Государственную социальную помощь на реализацию мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, на основании социального контракта по разрезу сумонов:

- Чадан – 7;

- Хайыракан – 3;

- Бажын-Алаак – 1;

- Баян-Тала – 2;

- Ийме – 2;

- Теве-Хая – 3;

- Хондергей – 2;

- Чыраа-Бажы – 3;

- Хорум-Даг – 2;

- Шеми – 2;

- Элдиг-Хем – 1.

- Чыргакы – 2,

С 30 получателями заключены социальный контракт и составлены программы социальной адаптации.

Материальная помощь выплачивается ежемесячно в течение 6 месяцев в размере 11634 руб.

Источником финансового обеспечения оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в соответствии с настоящим Положением являются средства республиканского бюджета РТ и субсидия из федерального бюджета, предоставляемая республиканскому бюджету РТ в целях софинансирование расходных обязательств РТ по оказанию социальной помощи на основании социального контракта гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации.

**Реализация губернаторского проекта «КЕЪШ»**

Имеется 3 инициативных участника проекта из с. Шеми (Ондар Ш.Д, Ховалыг Ю.Э., Монгуш С.А.) в рамках социального контракта. Отметим, чтоучастники уже предприняли первые шаги к его реализации, а именно инициировали оформление документов земельного участка, новые участники сталкиваются проблемой по ремонту здания, на данный момент начаты работы по благоустройству и ремонту необходимых инженерных коммуникаций (электрификации и водо-теплоснабжение), кроме этого необходимо установить септик для водоотведения.

В 2020 году данным гражданам оказана поддержка через линии Министерства труда и социальной политики, заключен социальный контракт. Профинансирован на сумму 666,0 тыс.рублей.

1) Участники приобрели у предыдущего участника проекта Лопсан Ш.Б. из с. Чыраа-Бажы оборудования для выделки шкур, участники проекта установили в помещении оборудование по выделке шкур (КЕШ).

На данный момент участники частично запустили проект с февраля по май 2021 года, всего от населения принято шкур МРС 100 штук, КРС 31 штук. Переработано шкур МРС 100 штук и КРС 30 штук. Из выделенных шкур КРС изготовлены конные снаряжения (Эзер-2, колун-12, чирим-20, сыдым-7 штук и.т.д).

Кроме того, в целях комплексной реализации регионального проекта «Выделка шкур» (Кеш»), а также учитывая его взаимосвязанность с этноковоркингом, участники проекта и инициативные граждане сумона Шеми выдвигает проект по созданию «Коворкинг-центра» на конкурс лучших народных инициатив, где смогут получить поддержку на ремонт бесхозного здания бывшей конторы совхоза «Большевик». На данный момент проект поддержан на республиканском уровне, заключено соглашение между администрацией кожууна, инициатором, Министерством экономики РТ.

Администрацией с.Шеми Дзун-Хемчикского кожууна заключены прямые договора на приобретение строительных материалов для ремонта бесхозного здания на общую сумму 702000 рублей.

По состоянию на 29.09.2021г., реализация проекта «Выделка шкур (Кеш)» приостановлена в связи с ремонтно-восстановительными работами бесхозного здания бывшей конторы совхоза «Большевик» под «Коворкинг-центр».

**«Домашняя мини-ферма по организации молочного бизнеса с. Ийме»**

**- Основные работы, выполненные в рамках реализации проекта:**

- Все 10 участники проекта зарегистрированы как самозанятые граждане в ФНС № 4 в г. Чадане.

По состоянию на сегодняшний день всего поголовье 93 голов, коровы 46 голов, приплод 2021 года 11 голов, среднесуточный удой составляет от 5 до 8 литров молока. Надоенное молоко в домашних условиях перерабатывается и реализуется на ярмарках выходного дня в г. Чадане. В плане реализации продукции Администрацией рекомендовано участникам проекта ежедневно отправлять продукцию в г. Чадан для реализации. Это работа выполняется или реализация продукции идет с понедельника до пятницы. Для этого спрос у населения есть и ставится это задача на первую очередь.

На сегодняшний день остаток кормов составляет 3 тн сена, зернофуража 0,5 тн, 0,2 тн соли-лизунца. Упитанность животных удовлетворительное. Скот содержатся в пастбищном содержании у хозяйств.

Приручение коров и владение самим участникам проекта к машинному доению приоритет кожууна, так как этот процесс дойки в кожууне забыто с девяностых годов. Для этого приобретены 5 шт доильных аппаратов и розданы участникам проекта по схеме сосед к соседу.

***- Объем производства продукции.***

За 1 квартал 2021 года произведено:

- 2,83 тн. молока на сумму 169,8 тыс. рублей;

- 45 кг. сметана на сумму 12,6 тыс.рублей

- 100 кг творог на сумму 28,0 тыс.рублей

Общая сумма выручки от реализованной продукции составляет 210,4 тыс. рублей. Произведенная продукция реализуется на ярмарках г.Чадан.

**- Прибыль от реализации продукции:** Общая сумма выручки от реализованной продукции составляет 210,4 тыс. рублей.

**Создание рабочих мест с начала реализации проекта** (20 человек в 10 семьях участие принимают 2 супругов).

**Уплачено налогов на сумму:**16800 рублей в связи с тем, что участники являются самозанятыми.

**Информация о ходе реализации губернаторского проекта**

**«Одно село - один продукт» в Дзун-Хемчикском кожууне**

На территории Дзун-Хемчикского кожууна по состоянию на 09 апреля текущего года из 8 проектов на отчетный период реализуются 6 проектов:

За отчетный период участниками достигнуты следующие показатели:

* объем производства продукции –42,6 тн;
* оказана стоматологическая услуга–20 гражданам;
* частный детский садик «Олчей» посетили–70 детей;
* объем реализованной продукции –4502,0 тыс. рублей;
* уплачено налогов –121800 рублей;
* внесены страховые взносы в размере – 264780 рублей.
* создано 31 рабочих мест.

Результаты участников проекта (за 1 квартал 2020 года).

ИП Килик Кудер Сергеевич «Производство брусчатки» ***в г. Чадан*** в 2013 году по РЦП «Снижение напряженности на рынке труда» получил государственную поддержку на сумму 236,0 тыс. рублей. На средства государственной поддержки и собственные средства был приобретен автомашина ГАЗ 53. ИП Килик Кудер Сергеевич- деятельность начал в мае 2016 года.

За 1 квартал **2020 года** произведено продукции в объеме 30 штук. бетонные кольца-20 штук (1штук-4000), 10 штук (1 штук-3500), 10 штук (1 штук-5000) , бетонные заборы -10 штук (600 рублей). Проект является сезонным.

Килик К.С регулярно в электронных аукционах на благоустройство и установки детских игровых площадок, строительстве домов и других объектов.

(рост на 12% с АППГ), объем реализованной продукции 81000 рублей

(рост на 1% с АППГ). Уплачено налогов на сумму 20600 рублей,

страховых взносов внесено на сумму 0 рублей.

Создано 1 рабочих мест, что осталось на уровне прошлого года 100% .

**Стоматологический кабинет ООО «Тун» г. Чадан** ранее генеральным директором былМонгуш Настык-Доржу Седен-Доржуевич. В настоящее время ООО "Тун" переоформлен на имя супруги Монгуш Сайзаны Владимировны. *Проект реализуется.* Одобрен 02.08.2013 г. на комиссии в рамках РЦП "Снижение напряженности на рынке труда*".* Основное оборудование закуплено самостоятельно. Источник финансирования: собственные средства и РЦП "Снижение напряженности на рынке труда" на сумму 150,0 тыс.рублей. Из Фонда поддержки предпринимательства Дзун-Хемчикского кожууна был получен микрозайм на сумму 50,0 тыс.рублей, в 2014 году полностью погасили микрозайм.

За 1 квартал 2020 года оказана услуги 20 гражданам (рост на 2% с АППГ), объем оказанной услуги 100000 рублей

(рост на 2% с АППГ). Уплачено налогов на сумму 20000 рублей

(рост на 1,9% с АППГ), страховых взносов внесено на сумму 10000 рублей

Создано 0 рабочих мест (снижение на 0%).

**Молокоперерабатывающий цех "Колакс" на базе СПК «Хунду» с. Теве-Хая** в 2013 году стал участником губернаторского проекта «Одно село - один продукт» получена господдержка в 2013-2015 гг. на 1,39 млн. рублей и за счет кредитных средств в сумме 5 385 тыс.руб. приобрели и ввели эксплуатацию молочный цех по переработке молока с мощностью 500 литров в смену. В 2014 году для бесперебойной работы дополнительно оформили кредит и приобрели изотермический фургон с холодильной установкой для перевозки готовой продукции, молоковоз-цистерну с объемом 1130 л. с холодильным оборудованием для сборки сырого молока и прицеп-цистерну 500л. для продажи разливного молока на сумму 1 210тыс.руб. В настоящее время производственную деятельность цех продолжает и выпускает 5 видов молочной продукции (молоко пастеризованное 3,5%, кефир 2,5%, снежок 2,5%, сметана 20% и творог обезжиренный).

За 1 квартал 2020 года произведено продукции в объеме 42,3 тн.

(рост на 9,8%), объем реализованной продукции 3901,0 тыс. рублей

(рост на 4%). Уплачено налогов на сумму 25200 рублей

(рост на 2,4%), страховых взносов внесено на сумму 11000 рублей.

Создано 4 рабочих мест, что осталось на уровне прошлого года 100% .

**Центр ухода и присмотра за детьми в с. Хайыракан частный садик «Олчей» на базе ИП Тюлюш Вячеслав Кара-оолович.** Ранее ИП Тюлюш Долбан Валерьевна супруга получила господдержку через Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва в 2013-2014 гг. на общую сумму 1,4 млн. рублей. На эти средства открыла частный детский сад в с. Хайыракан в мае месяце 2014 года Дзун-Хемчикского района РТ. В 2018 году Тюлюш Долбан Валерьевна перерегистрировала ИП деятельность на имя супруга. Имеется лицензия для ведения образовательной деятельности.

За 1 квартал 2020 года частный садик «Олчей» посетили всего 70 детей.

(снижение на 13,4%), объем выручки 420,0 тыс. рублей

(рост на 66%). Уплачено налогов на сумму 25000 рублей

(рост 70%), страховых взносов внесено на сумму 208380 рублей.

(снижение 66,6%), создано 2 рабочих мест.

***«Картофелеводческое хозяйство на базе Главы КФХ Ооржак Ахмет Таар-оолович с. Теве-Хая.*** Получены субсидии на социальное предпринимательство в размере 1,0 млн. рублей на эти средства приобрел трактор МТЗ-82,1.

За 1 квартал 2020 года. В настоящее время ведутся весенне-полевые работы. Деятельность проекта сезонная.

(рост на 38,5%). Уплачено налогов на сумму 21,0 тыс. рублей

(рост 2%), страховых взносов внесено на сумму 11400 рублей.

(снижение 100%) создано 0 рабочих мест.

***«Картофелеводческое хозяйство на базе Главы КФХ Ховалыг Солун-оол Бартыштанович с. Шеми.*** (Поддержку не получал) выращивает зерновые и кормовые культуры а также картофель. В настоящее время ведутся весенне-полевые работы. Деятельность проекта сезонная.

За 1 квартал 2020 года

(рост на 23,4%). Уплачено налогов на сумму 10000 рублей

(снижение 0%), страховых взносов внесено на сумму 12000 рублей.

(снижение 100%) создано 0 рабочих мест.

**Точка роста и кабинеты ЦОС**

В 2021 году на территории Дзун-Хемчикского кожууна запланировано создание центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ СОШ №4 г. Чадан, с. Ийме, Элдиг-Хем

Создание кабинетов цифровая образовательная среда в МБОУ СОШ Дзун-Хемчикского кожууна: г.Чадан шк №4, Чыргакы, Ийме, Хорум-Даг.

Реализация **губернаторского проекта "Педагог – мужчина- *лидер и наставник*"**. За время реализации проекта численность в школах педагогов-мужчин увеличилась, в каждой ОО оформлены уголки педагогам-мужчинам. По состоянию на 01 июня 2021 года всего педагогов-мужчин в ОО 95 человек, из них директоров школ 5 человек, заместителей директоров 13 человек, учителей – 46 человек, педагогов – 31 человек.

В рамках реализации проекта в республике проводится республиканский конкурс «Лучший педагог-мужчина образовательного учреждения». Конкурс проводится по трем номинациям «Лучший руководитель-мужчина (директор)», «Педагог-мужчина – лучший воспитатель», «Педагог-мужчина – лучший предметник».

В целях повышения престижа учительского труда, стимулирования, поддержки педагогов-мужчин и распространения значимого профессионального опыта лучших педагогов – мужчин в сфере воспитания в кожууне проводятся культурно-массовые мероприятия для педагогов-мужчин. Проведены шахматы среди педагогов-мужчин, педагоги-мужчины кожууна участвовали в 3 Республиканской Спартакиаде среди педагогов-мужчин РТ.

Таким образом, из вышеизложенного анализа нужно отметить, что главной задачей в деятельности кадровой службы становится оценка и прогнозирование развития кадровой

ситуации в образовательных организациях, привлечение к работе высоко квалифицированных кадров, организация работы по формированию кадрового резерва и эффективное использование кадров. Главное в работе с руководящими кадрами — повышение их управленческой культуры, достижения психологической устойчивости, умения работать в кризисных и экстремальных условиях.

Для дальнейшего совершенствования деятельности педагогических кадров необходимо в первую очередь сосредоточить внимание на организацию работы в следующих направлениях:

1.Качественное и своевременное комплектование педагогическими кадрами в

соответствии с потребностями.

2. Проведение систематического анализа кадровой ситуации в кожууне.

3. Проведение анализа уровня профессиональной подготовки, переподготовки и

повышения квалификации педагогических работников и руководителей.

Внедрение и выполнение вышеназванных направлений позволит в работе с

кадрами учитывать не только профессиональную, физическую и морально-

психологическую пригодность человека к выполнению функций на соответствующем рабочем месте, но и его готовность постоянно саморазвиваться, самосовершенствоваться на протяжении всей трудовой деятельности.

В ОО Дзун-Хемчикского кожууна на январь 2021 года функционируют 175 кружков и секций, из них: 135 – кружков, 40 - спортивных секций. В МБОУ ДО КЦДЮТТ - 10 кружков и объединений, Всего охвачены участники проекта – 718 (100%) учащихся. В культурно-массовых мероприятиях в течение учебного года регулярно охвачены участники проекта.

Доля совершенных правонарушений участниками проекта в общей численности от всех учащихся, 0,001%. Из общего числа участников проекта на учете ВШУ – 0, КДН – 0, ПДН состоят 2 ученика МБОУ СОШ № 1 г и МБОУ СОШ № 4 г.Чадана.

Сат Артыш Романович, 11.04.2004 года рождения, учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 1 г.Чадана, проживающий в г.Чадана, ул. Хемчик, д.1 «в». Взят на учет ПДН 09.12.2019 года за совершение правонарушения, в т.ч. до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.

Монгуш Чингис Дозур-оолович, 14.03.2004 года рождения, учащийся 10 класса МБОУ СОШ № 4 г.Чадана, проживающий в г.Чадана, ул.Победы, д.56, кв.2. Взят на учет ПДН 21.01.2020 года за совершение правонарушения, в т.ч. до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.

2 ученика из МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ № 4 г.Чадана проявляют негативную отрицательную динамику среди обучающихся – участников проекта – 0,001% от общего числа участников, несмотря на усиленную деятельность со стороны педагогов, учителей, администраций школ и Управления образования кожууна по профилактике правонарушений из-за безответственности родителей, законных представителей в кожууне случаются правонарушения среди несовершеннолетних во внеурочное, вечернее, ночное время суток года.

Анализ проведенных педагогических расследований по выявлению причин и условий совершения преступлений показал, что в основном все преступления совершены в внеурочное время с 13-22 часов вечера. Это говорит о том, что в данных ОО недостаточно организована вторая половина дня учащихся, и отсутствует контроль со стороны родителей, классных руководителей за проведением свободного времени своих детей, в тот период времени, когда ребенок должен находиться в семье под контролем родителей и как следствие местом совершения преступления является улица.

Острой проблемой дня остается ненадлежащее исполнение родительских обязанностей со стороны родителей (законных представителей) по содержанию и воспитанию детей должным образом. Согласно Конституции РФ (ст. 63) родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, нравственном, психическом и духовном развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного общего образования.

Несмотря на принимаемые меры, обсуждения и принятие протокольных решений на разных уровнях с конкретными предложениями по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения несовершеннолетних, преступность среди несовершеннолетних и в отношении них остается тревожным.

Во всех школах кожууна работают Советы профилактики. Председателем Совета профилактики является директор школы, члены Совета воспитательный блок школы, из числа Совета отцов -1, из числа Совета женщин-1 (совет отцов и матерей входит из числа родителей школы).

Важную роль играют Совет отцов на школах кожууна, совместно организуют встречи с подучётными несовершеннолетними и старшеклассниками в школах. А также на собраниях мальчиков приглашаются знаменитые борцы Республики Тыва.

**ОРВО. Анализ уровня образованности.** Для реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» в Дзун-Хемчикском кожууне распоряжением председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна от 02.12.2019 г. № 278-р создана комиссия по выявлению, определению и формированию списков участников, обеспечению реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» во главе с председателем администрации Дзун-Хемчикского кожууна. В составе комиссии также заместитель председателя администрации кожууна по социальной политике, начальник управления образования, начальник финансового управления кожууна, начальник управления труда и социального развития кожууна, начальник управления культуры, специалист по делам молодежи и спорта, директор ЦСПСиД, директор ТТТ, директор ГКУ ЦЗН кожууна, начальник отдела опеки и попечительства кожууна, главный врач ЦКБ кожууна, инспектор ПДН МО МВД «Дзун-Хемчикский», заместители председателей сумонных администраций. Также распоряжением председателя администрации Дзун-Хемчикского кожууна № 277-р от 14 октября 2019 года создана основная рабочая группа по реализации губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием».

В Управлении образования и общеобразовательных организациях кожууна назначены координаторы по исполнению плана мероприятий реализации данного проекта, сформированы инструктивно-методические папки, оформлены информационные стенды, создана база наставников.**База данных участников проекта Главы РТ по уровням образования**.

После третьей четверти учебного года база участников обновлено с учетом движения учащихся. Всего участников проекта составляет 594 человек.

Дошкольники: с 2 до 5 лет - 57, с 6 до 7 лет - 36, неорганизованных детей с 6-7 лет- 4.

Школьники: с 1 по 4 классы - 169, с 5-10 класс - 309, 11 класс - 23.

Итого: школьников - 501, дошкольников 93.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ые классы | 2-ые классы | 3-ие классы | 4-ые классы | 5-ые классы | 6-ые классы | 7-ые классы | 8-ые классы | 9-ые классы | 10-ые классы | 11-ые классы |
| 29 | 63 | 50 | 27 | 48 | 60 | 57 | 53 | 54 | 37 | 23 |

1. ***Выпускники 2021 года.***

Количество выпускников участников проекта Главы РТ в Дзун-Хемчикском кожууне всего 23 чел (18,1% от общего количества выпускников). По сравнению с количеством выпускников прошлого года на 42% меньше. Количество выпускников зависит от трудоустройства учащихся 9 и 10 классов предыдущего года.

Количество участников 9 класса – 56 человек (16,4% от общего количества учащихся 9-го класса кожууна).

**Результаты федеральных замеров в сравнении с муниципальным замером (динамика)**

**4 классы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Актуальный статус на сентябрь | | | Актуальный статус на апрель | | |
|  | тьютор | прорыв | риск | тьютор | прорыв | риск |
| МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| МБОУ СОШ № 2 г.Чадана |  | 2 |  |  | 2 |  |
| МБОУ СОШ № 3 г.Чадана | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| МБОУ СОШ № 4 г.Чадана | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ Ийменская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ Теве-Хаинская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ СОШ с Хайыракан |  | 3 |  |  | 3 |  |
| МБОУСОШ с. Хондергей |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| МБОУ Хорум-Дагская СОШ | 1 |  |  | 1 |  |  |
| МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ | 2 |  |  | 2 |  |  |
| МБОУ Чыргакинская СОШ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| МБОУ Шеминская СОШ |  | 3 |  |  | 3 |  |
| Всего: | 5 | 18 | 4 | 7 | 18 | 2 |

В начале учебного года из 27 учащихся тьюторами были 5 (18,5%) учащихся, то в апреле число тьюторов увеличился на 7 (25,9%) учащихся. Количество учащихся со статусом риск с начала учебного года уменьшился на 2 учащихся (7, 4%). Динамика улучшения составляет 7,1%.

**9 класс**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Актуальный статус на сентябрь | | | Актуальный статус на апрель | | |
|  | тьютор | прорыв | риск | тьютор | прорыв | риск |
| МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 0 | 15 | 7 | 0 | 13 | 9 |
| МБОУ СОШ № 2 г.Чадана | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| МБОУ СОШ № 3 г.Чадана | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| МБОУ СОШ № 4 г.Чадана | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ Баян-Талинская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ Теве-Хаинская СОШ | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  |
| МБОУ СОШ с Хайыракан |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ Хорум-Дагская СОШ |  |  | 1 |  | 1 |  |
| МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ |  | 1 |  | 1 |  |  |
| МБОУ Чыргакинская СОШ |  | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| МБОУ Шеминская СОШ |  | 2 | 1 |  | 3 |  |
|  | 2 | 31 | 21 | 4 | 35 | 15 |

В начале учебного года из 54 учащихся тьюторами были 2 (3,7%) учащихся, то в апреле число тьюторов увеличился на 4 (7,4%) учащихся. Количество учащихся со статусом риск с начала учебного года уменьшился на 6 учащихся (27,7%). Динамика улучшения составляет 11,1%.

**11 класс**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Актуальный статус на сентябрь | | | Актуальный статус на апрель | | |
|  | тьютор | прорыв | риск | тьютор | прорыв | риск |
| МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| МБОУ СОШ № 2 г.Чадана | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| МБОУ СОШ № 3 г.Чадана | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| МБОУ СОШ № 4 г.Чадана | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ |  | 2 |  |  | 2 |  |
| МБОУ СОШ с Хайыракан |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУСОШ с. Хондергей |  | 2 |  |  | 2 |  |
| МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ |  | 2 |  |  | 2 |  |
| МБОУ Чыргакинская СОШ |  | 2 | 1 |  | 3 |  |
| МБОУ Шеминская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 0 | 19 | 4 | 1 | 17 | 5 |

В число участников губернаторского проекта входят учащиеся из многодетных, малообеспеченных семей. В начале учебного года в школах составлены предварительные социальные паспорта данных детей.

Предварительный мониторинг анализа семей участников ОРВО показал, что из полных семей – 503 участников (71,0%), неполных – 205 (28,55%), малообеспеченных – 201 (28%), многодетных – 239 (33,3%), благополучных – 652 (92,1%), неблагополучных – 56 (7,8%).

**Уровень образованности.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОУ** | **количество участников проекта ОРВО** |  | **2020-2021 учебный год** | | | | | | | | |
| **Участники с одно «3» за последнюю четверть** |  |  |  | **1 четверть** | | **2 четверть** | | **3 четверть** | |
|  |  |  | **Целевое значение** | | **Целевое значение** | | **Целевое значение** | |
| **КЗ 1-й четв** | **КЗ 2-й четв** | **КЗ 3-й четв** | **отличники** | **ударники** | **отличники** | **ударники** | **отличники** | **ударники** |
| Школа 1 | 147 | 1 | 40,14 | 41,05 | 40,80 | 3 | 52 | 16 | 46 | 1 | 59 |
| Школа 2 | 54 | 3 | 43,11 | 58,49 | 58,49 | 1 | 16 | 4 | 27 | 4 | 27 |
| Школа 3 | 82 | 0 | 34,03 | 32,92 | 37,80 | 5 | 27 | 4 | 23 | 4 | 27 |
| Школа 4 | 22 | 2 | 59,56 | 63,63 | 77,27 | 4 | 10 | 5 | 9 | 2 | 15 |
| Бажын-Алаак | 19 | 1 | 32,43 | 78,90 | 94,73 | 0 | 12 | 2 | 13 | 2 | 16 |
| Баян Тала | 6 | 1 | 48,37 | 83,30 | 83,30 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Ийме | 5 | 0 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Теве-Хая | 29 | 1 | 45,71 | 82,14 | 70,00 | 0 | 16 | 1 | 22 | 2 | 19 |
| Хайыракан | 21 | 1 | 75,68 | 76,19 | 66,60 | 2 | 14 | 2 | 14 | 2 | 12 |
| Хондергей | 20 | 0 | 47,43 | 42,10 | 85,00 | 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 |
| Хорум-Даг | 6 | 1 | 48,06 | 50,00 | 50,00 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Чыраа-Бажы | 23 | 0 | 84,61 | 65,21 | 69,56 | 2 | 19 | 3 | 12 | 5 | 11 |
| Чыргакы | 35 | 0 | 80,00 | 48,57 | 48,57 | 0 | 4 | 6 | 11 | 5 | 12 |
| Шеми | 32 | 8 | 63,50 | 65,62 | 53,12 | 1 | 5 | 0 | 21 | 2 | 15 |
| Итого: | **501** | **19** | **51,97** | **63,44** | **66,8** | **21** | **207** | **49** | **213** | **36** | **236** |

Качество обученности в третьей четверти 66,8%, что выше 3,36%. Показатели показывают динамику улучшения. Но, несмотря на общую положительную динамику, есть школы, которые показывают отрицательную. Для улучшения качества обученности у учащихся на каждого участника проекта, начиная со 2-го класса, составляется индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) на неуспевающий предмет. Для выпускников 9, 11 классов ИОМы составляются только на предметы для сдачи экзаменов. В этом учебном году контроль над качеством знаний участников проекта по рекомендацию управления образования включен в внутришкольный контроль в каждую четверть.

**Выпускники 2021 года**.

Количество выпускников участников проекта Главы РТ в Дзун-Хемчикском кожууне всего 23 чел (18,1% от общего количества выпускников). По сравнению с количеством выпускников прошлого года на 42% меньше. Количество выпускников зависит от трудоустройства учащихся 9 и 10 классов предыдущего года.

Количество участников 9 класса – 56 человек (16,4% от общего количества учащихся 9-го класса кожууна).

**Результаты федеральных замеров в сравнении с муниципальным замером (динамика)**

**4 классы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Актуальный статус на сентябрь | | | Актуальный статус на апрель | | |
|  | тьютор | прорыв | риск | тьютор | прорыв | риск |
| МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| МБОУ СОШ № 2 г.Чадана |  | 2 |  |  | 2 |  |
| МБОУ СОШ № 3 г.Чадана | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| МБОУ СОШ № 4 г.Чадана | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ Ийменская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ Теве-Хаинская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ СОШ с Хайыракан |  | 3 |  |  | 3 |  |
| МБОУСОШ с. Хондергей |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| МБОУ Хорум-Дагская СОШ | 1 |  |  | 1 |  |  |
| МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ | 2 |  |  | 2 |  |  |
| МБОУ Чыргакинская СОШ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| МБОУ Шеминская СОШ |  | 3 |  |  | 3 |  |
| Всего: | 5 | 18 | 4 | 7 | 18 | 2 |

В начале учебного года из 27 учащихся тьюторами были 5 (18,5%) учащихся, то в апреле число тьюторов увеличился на 7 (25,9%) учащихся. Количество учащихся со статусом риск с начала учебного года уменьшился на 2 учащихся (7, 4%). Динамика улучшения составляет 7,1%.

**9 класс**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Актуальный статус на сентябрь | | | Актуальный статус на апрель | | |
|  | тьютор | прорыв | риск | тьютор | прорыв | риск |
| МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 0 | 15 | 7 | 0 | 13 | 9 |
| МБОУ СОШ № 2 г.Чадана | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| МБОУ СОШ № 3 г.Чадана | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| МБОУ СОШ № 4 г.Чадана | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ Баян-Талинская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ Теве-Хаинская СОШ | 1 | 3 |  | 1 | 3 |  |
| МБОУ СОШ с Хайыракан |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУ Хорум-Дагская СОШ |  |  | 1 |  | 1 |  |
| МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ |  | 1 |  | 1 |  |  |
| МБОУ Чыргакинская СОШ |  | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| МБОУ Шеминская СОШ |  | 2 | 1 |  | 3 |  |
|  | 2 | 31 | 21 | 4 | 35 | 15 |

В начале учебного года из 54 учащихся тьюторами были 2 (3,7%) учащихся, то в апреле число тьюторов увеличился на 4 (7,4%) учащихся. Количество учащихся со статусом риск с начала учебного года уменьшился на 6 учащихся (27,7%). Динамика улучшения составляет 11,1%.

**11 класс**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ОО | Актуальный статус на сентябрь | | | Актуальный статус на апрель | | |
|  | тьютор | прорыв | риск | тьютор | прорыв | риск |
| МБОУ СОШ №1 г.Чадана | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| МБОУ СОШ № 2 г.Чадана | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| МБОУ СОШ № 3 г.Чадана | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| МБОУ СОШ № 4 г.Чадана | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| МБОУ Бажын-Алаакская СОШ |  | 2 |  |  | 2 |  |
| МБОУ СОШ с Хайыракан |  | 1 |  |  | 1 |  |
| МБОУСОШ с. Хондергей |  | 2 |  |  | 2 |  |
| МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ |  | 2 |  |  | 2 |  |
| МБОУ Чыргакинская СОШ |  | 2 | 1 |  | 3 |  |
| МБОУ Шеминская СОШ |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  | 0 | 19 | 4 | 1 | 17 | 5 |

В начале учебного года из 23 учащихся тьюторов не было, а в апреле число тьютором вышел 1 (4,3%) выпускник. Количество учащихся со статусом риск с начала учебного года увеличился на 5 учащихся (21,7%). Отрицательная динамика составляет 4,4%.

С начала учебного года в 4,9,11 классах идут ВПР, РПР по многим предметам, дополнительно проводятся школьные замеры. По результатам данных мероприятий определяются актуальные статусы выпускников указанных классов, делается детальный анализ пробелов в знаниях учащихся. В целях повышения качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ на муниципальном уровне реализуются региональный приоритетный проект Минобрнауки РТ «Эффективный учитель - успешный ученик».  Учителя-предметники работают с учебными пособиями по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, рекомендованными федеральным институтом педагогических исследований (ФИПИ). На занятиях используют Интернет-ресурсы, электронные учебники, тренажеры и федеральные образовательные сайты. Дополнительно **решают задания из платформы «Решу ЕГЭ» и задания Академии Просвещения.** С детьми из «группы риска» учителя-предметники работают по индивидуальным образовательным программам. Школьными педагогами-психологами проводятся интеллектуальные игры и психологические тренинги. По завершении каждой четверти учебного года в образовательных организациях работала «Осенняя, зимняя, весенняя школа», где учащиеся по индивидуальному составленному маршруту готовятся к государственной итоговой аттестации.

Управлением образования осуществляется постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ и изменения ГИА в 2021 учебном году и по реализации данного губернаторского проекта. Консультации для выпускников проводятся с соблюдением санитарных норм.

**Охват детей дошкольного возраста участников ГП "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием" (2020-2021гг).**

Всего в ДОУ района участников Губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» -153 воспитанников в возрасте от 1 до 7 лет, из них 34 детей в возрасте 6-7 лет, а также составлен полный банк данных участников ОРВО в возрасте от 6 до 7 лет:

Всего из восьми семей: 25-полных, 9- неполные, 13-многодетных, 11-малообеспеченных.

Участников проекта в группах кратковременного пребывания ДОУ кожууна и неорганизованных детей не имеется. Охваченных участников в вариативных формах обучения не имеется.

Участники ОРВО совместно с воспитателями и родителями активно участвуют в внутрисадовских и кожуунных конкурсах, занимая призовые места, что является плюсом для дальнейшего всестороннего развития ребёнка.

Работа с детьми ведётся, как воспитателями, так и родителями. Делается упор на способности ребёнка (математический, танцевальный, музыкальный и.т.д.). Совместно с этим непосредственно проводится работа с родителями участников губернаторского проекта. Консультации, анкетирование, собрания, лекции для родителей. На каждого участника проекта ОРВО заполнено портфолио.

**Отчет по проектам ДОУ Дзун-Хемчикского кожууна**

**на 2020-2021 учебный год**

**Губернаторские проекты:**

1. **«Кыштаг для молодой семьи».** Для развития сельского хозяйства Республики Тыва работает губернаторский проект «Кыштаг для молодой семьи».

Для поддержки участников проекта мы зачисляем детей в детские сады вне очереди.

2020 году приняли участие 11 участников. В этих семьях имеются 71 детей дошкольного возраста. Посещают детские сады 64 детей, зарегистрированы в электронной очереди 6. Планируется зачислить в этом учебном году 6 детей.

1. Губернаторский проект **«В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием».** Ответственное лицо курирующим реализацию губернаторского проекта является заместитель председателя администрации по социальной политике.

В проекте у нас всего охвачены дети дошкольного возраста 153 (153) детей. Из них 58 (76) детей 6-7 летнего возраста.

В этом учебном году окончили детские сады 31 детей, этим детям выданы руководителями ДОО справки-подтверждения о том, что ребенок с детского сада является участников губернаторского проекта.

1. Губернаторский проект **«Чаа сорук».** Для развития сельского хозяйства и поддержки граждан ранее судимых и отбывших наказания разработан этот проект.

В 2020 году участниками этого проекта стали 8 граждан из сумонов. Для поддержки участников проекта детей зачисляют в детские сады вне очереди. В этих семьях имеются 7 детей дошкольного возраста. И все они посещают детские сады.

**Исполнение региональных проектов:**

В течение учебного года среди воспитанников проведены 14 мероприятий по разным направлениям. Общий охват детей 2432 из них участники ГП «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием 25 детей.

По рейтингу по мероприятиям для воспитанников на первом месте детский сад МАДОУ д/с «Хээлер» г. Чадана, руководителем является Ховалыг У.Ш. На втором месте детский сад «Хунчугеш» с.Бажын-Алаак, Ооржак З.Д., на третьем месте детский сад «Родничок» г. Чадана, Ондар А.В.

Обновлению содержания образовательного процесса способствуют проводимые смотры-конкурсы и некоторые из них стали традиционными.

В течение года были проведены конкурсы и соревнования среди детей дошкольного возраста, который позволил выявить талантливых ребят среди дошкольных организаций кожууна:

- **мини**-**спартакиад**а среди воспитанников старших, подготовительных групп детских садов кожууна. Участвовали 14 команд, 42 детей. Победителями стали команда из детского сада «Малышок» г. Чадана, физкультурный руководитель Монге С.М.

Развитие художественно-эстетического воспитания:

- Заочный конкурс рисунков **«Золотой лес»** ко дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Всего сданы 10 работ. В итоге победителем стала:

Ооржак Саглай , воспитанница детского сада «Улыбка» с.Теве-Хая.

- замечательный **конкурс народных танцев**, посвященной ко Дню Единства, становится традиционным. Все детские сады очень активно участвуют с поддержкой родителей. Уровень подготовки детей удивил как зрителей и членов жюри. Мероприятие прошло ярким, красочным, настоящим фестивалем творчества, таланта и успеха. В этом году обладателями гран-при стал детский танцевальный коллектив детского сада «Родничок» г. Чадана, воспитатель Ооржак А.В. Участвовали 13 детских садов, общий охват детей 130.

**Региональный проект по развитию родной** **(тувинской) речи** в дошкольных образовательных учреждениях **«Торээн Тывам»,** «Моя родная Тува».

**- Конкурс «Лучший кабинет тувинского языка».** Приняли участие 4 детских садов кожууна. В итоге конкурса 1 место занял детский сад «Хээлер» г.Чадаана. На республиканском этапе детский сад стал дипломантом конкурса-смотра «Лучший кабинет тувинского языка в дошкольных образовательных учреждениях Республики Тыва» и награжден сертификатом на сумму 12000 (сто двадцать тысяч) рублей.

**-«Шыяан ам»** каждый год накануне национального праздника Шагаа проводится данный конкурс. Дети очень выразительно читают сказки (победитель – Жолдошева Намгелмаа, детский сад «Хунчугеш» с. Бажын-Алаак, воспитатель Ооржак С.А.). Охват детей 11, из них участники проекта «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием (2).

**Губернаторский проект «Хуреш в детские сады».** Секция кружков «Хуреш» проводится 1 раз в неделю. Общий охват мальчиков занимающихся в секциях «Хуреш» 288 (256) .

- в честь национального праздника «Шагаа» на высшем уровне проведен третий год в нашем кожууне соревнование по национальной борьбе **«Хуреш»** в рамках проекта «Хуреш в детские сады» с общим охватом детей 56. Организаторами были коллектив детского сада «Хээлер» г.Чадаана, детский сад прошлогоднего победителя, руководитель Ондар Ч.К.. Достойным победителем стал в старшей подгруппе Куулар Ромеш, маленький борец детского сада «Малышок» г. Чадана. Переходящий кубок передан коллективу детского сада «Малышок» г. Чадана. В средней подгруппе победителем стал воспитанник детского сада «Чечек» с. Шеми Монгуш Айдаш.

- Кожуунная целевая программа **«Патриотическое воспитание детей и молодежи на 2019-2021 г»** проведены следующие мероприятия среди мальчиков дошкольного возраста.

- **конкурс «Защитник Родины».** Приняли участие 16 участников.

Признан победителем конкурса Соян Ачыты, воспитанник детского сада «Чинчилер» с. Чыргакы, руководитель физической культуры Монгуш А.М.

- **конкурс-смотр марша строя и песни** ко дню Победы прошел в онлайн-формате. Приняли участие 12 детских садов. Первое место заняла команда дошкольной группы МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ.

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов,

- Формирование у детей практических навыков поведения в различных ситуациях городского движения и соответствующую модель поведения.

- Активизация внимания родительской общественности к решению задач по обучению детей дорожной азбуке каждый год разрабатывается **программа «Азбука дорожного движения»** совместно с отделением ГИБДД МО МВД РФ «Дзун-Хемчикский». В течение учебного года проведены среди детей различные конкурсы, соревнования, выставки, для педагогов консультации по различным вопросам в части правилам БДД, конкурсы видеороликов, КВН среди педагогов, семинары для педагогов и родителей.

- КВН среди педагогов «О ПДД- и в шутку и всерьез». Участвовали всего 10 команд. Победителями стали коллективы детских садов «Малышок» и «Чечена» г. Чадана.

- заочный конкурс презентаций по правилам дорожного движения «Лучший уголок безопасности в детском саду». Участвовали 10 педагогов. Победителем стала воспитатель детского сада «Хунчугеш» с.Бажын-Алаак, Ондар А.Д. и Ооржак С.А.

Для поддержания **программы «Развитие русского языка в Дзун-Хемчикском кожууне»** методистами ДОО Управления образования Дзун-Хемчикского кожууна были разработаны и проведены кожунные конкурсы, игры и фестивали.

По программе Ф.Н. Бартан детей старшего возраста проводится занятия 2 раза в неделю. В каждую среду объявляется день русского языка в дошкольных образовательных организациях. Одной из главных целей данных конкурсов являются развитие русского языка и обогащение словарного запаса (также свободно общаться на русском языке) у детей в дошкольных образовательных организациях кожууна. Каждый год традиционно проводятся следующие конкурсы:

- **Конкурс выразительного чтения и песен**  на русском языке среди воспитанников, посвященный ко Дню матерей и отцов «Мама это радость, папа это гордость». Приняли участие всего 15 детей. 1 место в конкурсе занял Монгуш Парчын, воспитанник детского сада МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ, воспитатель Монгуш А.Р.

- **Интеллектуальная игра «Умники и Умницы»**. С целью данной игры является умственное развитие ребенка, также сюда входит и развитие русского языка. Приняли участие 12 (14) воспитанников. И победителями интеллектуальной игры стали Бадыма Байыр-Белек, воспитанник детского сада «Херел» с.Хондергей и Дамба Кайгал, воспитанник детского сада «Хунчугеш» с.Бажын-Алаак. Воспитанники свободно владеют русским языком и интеллектуально развиты.

- Конкурс выразительного чтения на тему «Что нам лето подарило» на русском языке с целью речевого развития и формирования интереса к художественному слову. Приняли участие14 воспитанников. Конкурс проходил в онлайн-формате. Победителем конкурса стала Сат Лолла, воспитанница детского сада «Хунчугеш» с.Хайыракан.

Каждый год проводится фестиваль открытых занятий для педагогов детских садов. Конкурс проводится каждый месяц на русском языке.