АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОН ЭЛДИГ-ХЕМ

ДЗУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ЧООН-ХЕМЧИК КОЖУУННУН

ЭЛДИГ-ХЕМ КОДЭЭ СУМУ ЧАГЫРГАЗЫНЫН

ДОКТААЛЫ

«05» марта 2020 г                     № 12                                    с.Элдиг-Хем

Об  утверждении  плана   проведения противопаводковых  мероприятий  на территории  сельского поселения сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна   в 2021 году.

В целях предупреждения возможного ущерба во время паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2020 году

постановляЮ:

1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в  сельском поселении  сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна в 2021 году согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, имеющих в собственности пруды, плотины, мосты и другие объекты повышенной опасности, провести обследование этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных на время оттепелей и паводка.

3. Образовать оперативный штаб по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в периоды весеннего половодья и сезонных паводков и утвердить его состав (прилагается на 1 листе).

4.Утвердить  «Положение об оперативном штабе по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в периоды весеннего половодья и сезонных поводков» на территории  сельского поселения сумон Элдиг-Хем.

5. Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель администрации

Сельского поселения сумон Элдиг-Хем

Дзун-Хемчикского кожууна :                                               А.А. Ооржак

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

сельского поселения сумон Элдиг-Хем

от «05» марта 2020г. № 21

План

противопаводковых мероприятий

по  сельскому поселению  сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | исполнитель | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация проверок состояния ливневых систем и обеспечение их готовности к безаварийному пропуску паводковых и талых вод. | Администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем | После схода снега |
| 2. | Информирование населения о необходимости очистки выгребных ям частных домовладений в предпаводковый период | Администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем | Март-Апрель |
| 3. | Рассмотреть и решить вопрос о привлечении населения на добровольной основе для проведения предупредительных и аварийно-спасательных работ | Администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем | До 25 апреля |
| 4. | Заключение договоров с организациями и физическими лицами на всестороннее жизнеобеспечение отселяемых жителей в случае их подтопления, в том числе организация их расселения и питания, изготовление и установку трапов, настилов и вывоз их к местам установки | Администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем | Апрель-май |
| 5. | Обеспечить доведение до населения информации о паводковой обстановке, мерах безопасности на воде | Администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем | В паводковый период |
| 6. | Подготовить списки граждан, попадающих в предполагаемые зоны подтоплений | Администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем | До схода снега |
| 7. | В период, предшествующий паводку, провести инструктажи с гражданами, попадающими в предполагаемые зоны подтоплений, под роспись с выдачей соответствующих памяток | Администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем | До схода снега |
| 8. | Создание запасов финансовых и материальных средств на предупреждение и ликвидацию последствий паводка. | Администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем | Апрель-май |
| 9. | Уточнить состав и провести тренировку по оповещению, сбору оперативных групп КЧС и ПБ сельского поселения сумон Элдиг-Хем и их действиям в течение паводкового периода | Администрация сельского поселения сумон Элдиг-Хем | До 25 мая |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

сельского поселения сумон Элдиг-Хем

от «05» марта  2020 г. № 13

Положение об оперативном штабе по обеспечению безопасного пропуска паводковых      вод  в  периоды весеннего половодья и сезонных паводков  по  сельскому поселению сумон Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

I. Общие положения

1. Оперативный штаб по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в периоды весеннего половодья и сезонных паводков (далее - ОШ) является нештатным органом Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  сельского поселения сумон Элдиг-Хем  при Главе  сельского поселения (далее - КЧС). Развертывается ОШ с началом весеннего половодья по решению начальника оперативного штаба.

2. Для решения вопросов по отдельным направлениям деятельности начальник ОШ имеет право привлекать в установленном порядке к работе работников и руководителей учреждений, которые находятся на территории поселения.

3. Оповещение и сбор личного состава ОШ осуществляет начальник ОШ.

4. Время готовности ОШ:

в рабочее время - 30 минут;

в нерабочее время - 3 часа. Место развертывания ОШ –  администрация  сельского поселения сумон Элдиг-Хем.

- II. Задачи ОШ

Главными задачами ОШ являются:

- планирование и организация работ по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в периоды весеннего половодья и сезонных паводков;

- сбор, обработка и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций связанных с весенним половодьем и сезонными паводками;

- взаимодействие с ОШ Дзун-Хемчикского  муниципального района;

- подготовка необходимого справочного материала для доклада об обстановке сельского поселения сумон Элдиг-Хем;

- подготовка и представление донесений согласно табелю срочных донесений;

- организация взаимодействия по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций с органами управления Дзун-Хемчикского  муниципального района, МЧС России по Республике Тыва.

- осуществление контроля за состоянием обстановки связанной с половодьем и сезонными паводками на территории сельского поселения сумон Элдиг-Хем.

III. Функции ОШ

ОШ в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

- ведет непрерывный контроль и учет данных обстановки с отображением на карте и справочных материалах;

- участвует в подготовке предложений по применению сил и средств;

- осуществляет координацию спасательных и других неотложных работ;

- готовит доклады о ходе работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и сезонными паводками и представляет их в ОШ  Дзун-Хемчикского муниципального района;

- готовит проекты распоряжений, постановлений  председателя администрации сельского поселения ;

- организует обеспечение средств массовой информации достоверной и оперативной информацией.

Утверждён
постановлением администрации

сельского поселения сумон Элдиг-Хем 
от «05» марта 2020 г. N 13

- Состав оперативного штаба по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья и сезонных паводков.

Начальник оперативно штаба:

Ооржак Артыш Александрович – председатель администрации сельского поселения сумон Элдиг-Хем.

Заместитель оперативного штаба:

Монгуш Кара-Кат Викторовна  – заместитель председателя по социальной политике администрации  сельского поселения сумон Элдиг-Хем.

Члены оперативного штаба:

1. Кара-Сал Таймира Танововна -  директор МБООУ СТД, НДЛ Элдиг-Хемской санаторной школы-интернат.
2.Куулар Сайлык Валерьевна – заведующий МБДОУ д/с «Таежный»

3. Ооржак Марта Михайловна – директор СДК с. Элдиг-Хем .

4. Куулар Долаана Бораевна – заведующий ФАП с. Элдиг-Хем.
5. Соян Чочагай Шолбан-ооловна. –специалист администрации спс Элдиг-Хем.

6. Кара-Сал Анатолий Допаевич.- Глава сумона, командир народной дружины «Элдиг-Хем» сельского поселения сумон Элдиг-Хем.