

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ЧООН-ХЕМЧИК КОЖУУНУ ДЕП МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН **АЙТЫЫШКЫНЫ**

«26» декабря 2019 г. г. Чадан № 294-р

**Об утверждении индивидуального плана инвестиционного развития Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва до 2024 года**

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г. № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации»:

**РАСПОРЯЖАЕТСЯ:**

Утвердить прилагаемый индивидуальный план инвестиционного развития Республики Тыва на период до 2024 года (далее – план).

2. Ежемесячно до 10 числа представлять в Министерство экономики Республики Тыва информацию о ходе реализации «дорожной карты» и доклад о достижении улучшения показателей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя председателя по экономике Тамдын А.А.

**Председатель администрации**

**Дзун-Хемчикского кожууна Тюлюш А.Ч**

Приложение №1 к

Индивидуальному плану

инвестиционного развития

Дзун-Хемчикского кожууна до 2024 года

## ПЛАН

## Инвестиционного развития планируемых к реализации проектов на территории

## Дзун-Хемчикского кожууна до 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумон,  город | Название проекта (отрасль экономики) | Год | Ответственные исполнители | Источники проекта |
| Дзун-Хемчикский кожуун Республики Тыва | | | | |
| Шеми | Создание коворкинг-центра | 2021-2022 | Отдел экономики администрации кожууна, администрация СПС Шеми | Конкурс лучших народных инициатив |
| Ийме | Создание пункта приема с дальнейшей переработкой молока в с. Ийме | 2022 | Управление сельского хозяйства, отдел экономики администрации кожууна, администрация СПС Ийме | Агростартап |
| Шеми | Строительство общеобразовательной школы на 275 мест в с. Шеми | 2023 | Администрация кожууна, Управление образования | Национальный проект «Образование» |
| Хондергей | Строительство общеобразовательной школы на 176 мест в с. Хондергей | 2023 | Администрация кожууна, Управление образования | Национальный проект «Образование» |
| Хондергей  Чыргакы  Шеми  Баян-Тала | Создание кабинетов Точка роста в МБОУ СОШ Хондергей, Чыргакы, Шеми, Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна | 2022 | Администрация кожууна, Управление образования | Национальный проект «Образование» |
| Ийме  Хорум-Даг  Элдиг-Хем | Создание кабинетов цифровая образовательная среда МБОУ СОШ Ийме, Хорум-Даг, Элдиг-Хем | 2022 | Администрация кожууна, Управление образования | Национальный проект «Образование» |
| Чадан | Капитальный ремонт спортивного зала на базе МБОУ СОШ № 1,3 | 2022 | Администрация кожууна, Управление образования | Национальный проект «Образование» |
| Чадан | Создание спортивных площадок на территории МБОУ СОШ № 1,3 | 2022 | Администрация кожууна, Управление образования | Национальный проект «Образование» |
| Элдиг-Хем  Чадан  Бажын-Алаак | Пристройки детских садов «Малышок», с. Бажын-Алаак «Хунчугеш», с. Элдиг-Хем «Таежный» | 2022 | Администрация кожууна, ГПГ Чадан | Национальный проект «Образование» |
| Чадан | Строительство нового здания для детской школы искусств | 2022 | Администрация кожууна, управление культуры | Национальный проект «Культура» |
| Хорум-Даг | Капитальный ремонт спортивного зала | 2020-2022 | Администрация кожууна, Управление образования | Национальный проект «Образование» |
| Чадан | Строительство объекта «Межрайонная больница в г. Чадан | 2023 | Администрация кожууна, Дзун-Хемчикский ММЦ | Национальный проект «Здравоохранение» |
| Чадан | Строительство вертолетной площадки | 2023 | Администрация кожууна, Дзун-Хемчикский ММЦ | Национальный проект  «Здравоохранение» |
| Чыраа-Бажы | Капитальный ремонт здания дома культуры с.Чыраа-Бажы | 2022 | Администрация кожууна, управление культуры | Национальный проект «Культура» |
| Чыраа-Бажы | Благоустройство зоны отдыха | 2022 | Администрация кожууна, администрация спс Чыраа-Бажы | Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| Чадан | Установка котельной | 2021-2024 | Администрация кожууна, администрация ГПГ Чадан | Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| Хорум-Даг | «Создание и обустройство спортивной, детской площадки» | 2022 | Администрация кожууна, администрация СПС Хорум-Даг | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года» |
| Хондергей | «Создание и обустройство спортивной, детской площадки» | 2022 | Администрация кожууна, администрация СПС Хондергей | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года» |
| Хондергей  Чыргакы | Строительство малых спортивных залов | 2022-2023 | Администрация кожууна, администрации СПС  Хондергей | Губернаторский проект «ЭЗИРЛЕРНИН УЯЗЫ-ГНЕЗДО ОРЛЯТ» |
| Чадан | Строительство домов для детей-сирот | 2022-2024 | Администрация кожууна, администрации СПС, ГПГ Чадан | Национальный проект «Жилье и городская среда» |
| Чадан | Обеспечение жильем молодых семей | 2022-2024 | Администрация кожууна, администрации СПС, ГПГ Чадан | Национальный проект «Жилье и городская среда»  Подпрограмма «ОЖМС» |
| Сельские поселения | Обеспечение жильем молодых семей и граждан | 2022-2024 | Администрация кожууна, администрации СПС | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года» |